FORMATO DE INFORME DE COSTOS Y ANÁLISIS DE PROVEEDORES

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Panify

Fecha de Elaboración: 26 de febrero de 2026
Elaborado por: Martin Cruz, Brando Guevara, Jeison Diaz, Brayan Devia, Julián Gonzales

Versión del Documento: 1.0

II. ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROVEEDORES

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

HARDWARE

Especificación mínima:

Servidor cloud básico: 2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD

1 PC de administración en la fábrica: Intel Core i3, 8 GB RAM, 256 GB SSD

3 celulares Android gama media para domiciliarios: 4 GB RAM, 64 GB almacenamiento, GPS, 4G

Especificación recomendada:

Servidor cloud escalable: 4 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB SSD con backups automáticos

2 PCs de administración: Intel Core i5, 16 GB RAM, 512 GB SSD (para contabilidad y logística)

3 celulares Android gama media-alta: 6 GB RAM, 128 GB almacenamiento, GPS de alta precisión, batería 5000 mAh

SOFTWARE

Especificación mínima:

Sistema operativo servidor: Ubuntu Server 22.04 LTS

Base de datos: PostgreSQL 14 o MySQL 8.0

Backend: Node.js 18+ con Express.js

Frontend web: React.js 18+

App móvil: Flutter 3.0+ (compilación Android)

Control de versiones: Git

Especificación recomendada:

Servicios cloud administrados con SSL automático y CDN

Base de datos con replicación y backup automático diario

Panel de administración web responsive con dashboards en tiempo real

App móvil multiplataforma (Android + iOS)

Sistema de notificaciones push

Integración futura con pasarela de pagos (Wompi, PayU, Mercado Pago)

CONECTIVIDAD

Especificación mínima:

Internet fábrica: 50 Mbps simétricos con IP fija

Datos móviles domiciliarios: Plan 4G con 10 GB/mes por dispositivo

Red WiFi interna en fábrica

Especificación recomendada:

Internet fábrica: 100 Mbps simétricos con respaldo 4G

Router empresarial con VLAN separada para el sistema

Datos móviles 4G/5G ilimitados para domiciliarios

Sistema de monitoreo de conectividad

SOPORTE

Especificación mínima:

Soporte proveedor cloud: 8x5 (horario laboral lunes a viernes)

Soporte desarrollador: corrección de errores críticos en 48 horas

Garantía de software: 3 meses post-implementación

Especificación recomendada:

Soporte cloud: 24/7 con monitoreo proactivo y SLA 99.9%

Soporte desarrollador: 24/7 para errores críticos, respuesta en 4 horas

Mantenimiento evolutivo: actualizaciones trimestrales

Garantía extendida: 12 meses con mejoras incluidas

B. COMPARATIVA DE PROVEEDORES

| Proveedor | Producto/Servicio | Costo Unitario | Cantidad | Costo Total | Especificaciones Técnicas | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proveedor A - Sena | Desarrollo app completa | NA | 1 Proyecto | NA | Backend Node.js, App Flutter, Panel web React | Experiencia local, soporte presencial, equipo completo | Costo medio-alto, tiempo entrega 4 meses |
| Proveedor B - FreelancerPro | Desarrollo personalizado | $25.000.000 | 1 Proyecto | $25.000.000 | Stack flexible según necesidad | Costo bajo, flexibilidad horarios | Un solo desarrollador, sin garantías formales |
| Proveedor C - SoftColombia | Solución empresarial | $65.000.000 | 1 Proyecto | $65.000.000 | Arquitectura escalable, microservicios, documentación completa | Máxima calidad, soporte 24/7, experiencia en delivery apps | Costo alto, requiere inversión inicial mayor |
| Proveedor D - Equipo interno | Desarrollo propio | $35.000.000 | 1 Proyecto | $35.000.000 | Tecnologías según capacidad del equipo | Control total, conocimiento del negocio | Requiere contratar desarrolladores, riesgo de tiempo |

C. MATRIZ DE EVALUACIÓN

| Criterio | Peso (%) | Proveedor A | Proveedor B | Proveedor C | Proveedor D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo | 30% | 3 (0.90) | 5 (1.50) | 2 (0.60) | 4 (1.20) |
| Calidad | 25% | 4 (1.00) | 3 (0.75) | 5 (1.25) | 3 (0.75) |
| Soporte Técnico | 20% | 4 (0.80) | 2 (0.40) | 5 (1.00) | 3 (0.60) |
| Tiempo de Entrega | 15% | 4 (0.60) | 3 (0.45) | 3 (0.45) | 2 (0.30) |
| Garantía | 10% | 4 (0.40) | 2 (0.20) | 5 (0.50) | 3 (0.30) |
| PUNTAJE TOTAL | 100% | 3.70 | 3.30 | 3.80 | 3.15 |

III. ESTIMACIÓN DE COSTOS

- COSTOS DE HARDWARE

| Componente | Especificaciones | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | Proveedor Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidores | 4 vCPU, 8 GB de RAM, SSD de 160 GB | 12 meses | $350.000/mes | $4.200.000 | DigitalOcean/Nube de Colombia |
| Equipos de Red | Enrutador WiFi 6, VLAN, QoS | 1 | $450.000 | $450.000 | Cisco/TP-Link Enterprise |
| Estaciones de Trabajo | Core i5, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB | 2 | $2.500.000 | $2.500.000 | Lenovo/HP/Dell |
| Dispositivos Periféricos | Teléfonos inteligentes 6GB RAM, 128GB, GPS | 3 | $900.000 | $900.000 | Samsung/Xiaomi/Motorola |
| Infraestructura | Cableado rojo, respaldo eléctrico UPS | 1 lote | NA | $0 | (Ya existe en fábrica) |
| SUBTOTAL HARDWARE |  |  |  | $$12.350.000 |  |

B. COSTOS DE SOFTWARE

| Software | Tipo (Licencia/Suscripción) | Cantidad | Costo Unitario | Costo Anual | Proveedor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | Licencia perpetua | 2 PCs | $0 (Linux) | $0 | Ubuntu/Canonical |
| Suite de Oficina | Suscripción | 2 licencias | $300.000/año | $600.000 | Microsoft 365 |
| Software Especializado | Proyecto único | 1 | $45.000.000 | $45.000.000 | DevApps Bogotá |
| Antivirus/Seguridad | Suscripción | 5 dispositivos | $80.000/año | $400.000 | ESET/Kaspersky |
| Herramientas de Desarrollo | Anual | 1 | $150.000/año | $150.000 | Let's Encrypt/CloudFlare |
| Base de datos | Administrada | 1 instancia | $200.000/mes | $2.400.000 | DigitalOcean/AWS |
| SUBTOTAL SOFTWARE | $48.550.000 |  |  |  |  |

C. COSTOS ADICIONALES

| Concepto | Descripción | Costo | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación | Configuración servidor, despliegue app, pruebas | $3.000.000 | Única vez |
| Capacitación | Entrenamiento dueño, domiciliarios y admin | $1.500.000 | Única vez |
| Mantenimiento | Actualizaciones, mejoras, correcciones | $4.000.000 | Anual |
| Soporte Técnico | Soporte cloud 24/7 con monitoreo | $1.800.000 | Anual |
| Contingencias (10-15%) | 12% del subtotal para imprevistos | $7.524.000 | Según necesidad |
| SUBTOTAL ADICIONALES |  | $17.824.000 |  |

D.  COSTO RECURSO HUMANO

| Rol | Función principal | Horas estimadas | Tarifa por hora | Costo total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analista de requerimientos | Levantamiento requisitos, casos de uso | 40 | $25.000 | $1.000.000 |
| Arquitecto de software | Diseño arquitectura, BD, APIs | 35 | $35.000 | $1.125.000 |
| Desarrollador Backend | APIs REST, lógica negocio, integración BD | 200 | $28.000 | $5.600.000 |
| Desarrollador Frontend | Panel web admin, dashboards | 120 | $26.000 | $3.120.000 |
| Tester / QA | Pruebas funcionales, usabilidad, seguridad | 70 | $22.000 | $1.540.000 |
| DevOps | Configuración cloud, CI/CD, monitoreo | 45 | $32.000 | $1.440.000 |
| Costo general |  |  |  | $20.405.000 |

IV. PROPUESTA TÉCNICA

- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Objetivo de la Solución:

Diseñar e implementar Panify, una aplicación multiplataforma que permita a una fábrica de pan gestionar integralmente sus operaciones: control de ingresos y egresos, administración de inventario en tiempo real, gestión de domicilios con seguimiento de rutas, y catálogo digital para que los clientes realicen pedidos directamente desde sus dispositivos móviles.

Alcance:

El proyecto incluye el desarrollo de tres componentes principales:

Panel web administrativo: Dashboard para el dueño con módulos de contabilidad (ingresos/egresos), gestión de inventario (materias primas y productos terminados), reportes de ventas, gestión de pedidos y configuración del sistema.

Aplicación móvil para domiciliarios: App Android que permite a los repartidores visualizar pedidos asignados, rutas optimizadas con GPS, estado de entrega en tiempo real y registro de entregas completadas.

Aplicación móvil para clientes: App Android con catálogo digital de productos (panes con fotos, descripciones y precios), carrito de compras, seguimiento de pedidos en tiempo real y notificaciones push.

El sistema estará centralizado en una base de datos cloud con acceso mediante APIs REST seguras, permitiendo sincronización en tiempo real entre todos los componentes.

Beneficios Esperados:

Reducción del 40% en errores de inventario mediante control automatizado

Optimización de rutas de domicilio reduciendo tiempos de entrega en 25%

Incremento de ventas del 30% al facilitar pedidos desde la app

Mejora en experiencia del cliente con catálogo siempre actualizado

Toma de decisiones informada con reportes de ventas en tiempo real

Reducción de costos operativos al automatizar procesos manuales

Escalabilidad para crecer según demanda del negocio

Requisitos Técnicos:

Servidor cloud con base de datos PostgreSQL administrada

APIs REST con autenticación JWT y permisos por roles (admin, domiciliario, cliente)

Aplicación móvil Android desarrollada en Flutter para máximo rendimiento

Panel web responsive desarrollado en React.js con visualizaciones en tiempo real

Integración con Google Maps API para rutas y geolocalización

Sistema de notificaciones push mediante Firebase Cloud Messaging

Cifrado SSL/TLS para todas las comunicaciones

Backup automático diario de base de datos con retención de 30 días

Sistema de logs para auditoría y debugging

- ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN

Fase Actividades Tiempo

Preparación: Definición requisitos, diseño BD, arquitectura   2 semanas

Desarrollo Backend: APIs, lógica negocio, integración BD   5 semanas

Estimado responsable:

Analista + Arquitecto

Dev Backend

Preparación instalación configuración pruebas capacitación puesta en marcha

- CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

| Actividad | Semana 1-2 | Semana 3-4 | Semana 5-8 | Semana 9-12 | Semana 13-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis Requerimientos | ███ |  |  |  |  |
| Diseño y arquitectura | █████ |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend |  | █████ | █████ |  |  |
| Desarrollo Frontend |  |  | █████ |  |  |
| Desarrollo Movil |  |  | █████ | █████ |  |
| Integracion componentes |  |  |  | █████ |  |
| Pruebas QA |  |  |  |  | █████ |
| Config Cloud y DevOps |  |  |  |  | █████ |

V. RESUMEN EJECUTIVO DE COSTOS

| Concepto | Costo Inicial | Costo Anual Recurrente |
| --- | --- | --- |
| Hardware | $12.350.000 | $4.200.000 (servidor cloud) |
| Software | $48.550.000 | $3.550.000 (licencias + servicios) |
| Servicios | $3.000.000 | $5.800.000 |
| Implementación | $1.500.000 | $0 |
| Contingencias | $7.524.000 | $1.626.000 |
| TOTAL | $72.924.000 | $15.176.000 |

VI. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

A. PROVEEDOR RECOMENDADO

Hardware

Nombre: DigitalOcean / Colombia Cloud

Razón de la Selección: Infraestructura confiable con datacenters en Latinoamérica, garantía de uptime 99.9%, panel de administración intuitivo y excelente relación costo-beneficio. Facilidad de escalamiento según crecimiento del negocio

Ventajas Competitivas: Infraestructura confiable con datacenters en Latinoamérica, garantía de uptime 99.9%, panel de administración intuitivo y excelente relación costo-beneficio. Facilidad de escalamiento según crecimiento del negocio.

Ventajas Competitivas:

Precios transparentes sin costos ocultos

Escalamiento vertical y horizontal sencillo

Backups automáticos incluidos

Soporte técnico 24/7 en español

Documentación extensa y comunidad activa

Software

Nombre: DevApps Bogotá (Proveedor A)

Razón de la Selección: Aunque el Proveedor C obtuvo mayor puntaje en evaluación, DevApps Bogotá presenta la mejor relación costo-beneficio para este proyecto. Su experiencia en apps de delivery, soporte presencial en Bogotá y equipo completo los convierte en la opción más adecuada para una empresa local que requiere acompañamiento cercano

Ventajas Competitivas: Equipo local disponible para reuniones presenciales

Portfolio comprobado en aplicaciones de domicilios

Soporte técnico en horario colombiano

Garantía de 6 meses post-implementación

Mantenimiento correctivo incluido primer trimestre

Costo 30% menor que Proveedor C con calidad similar

…….

- CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Presupuesto para mantenimiento: Reservar anualmente $5.8M para mantenimiento evolutivo, actualizaciones de seguridad y soporte técnico. Este costo es crítico para la sostenibilidad del sistema.

Escalamiento gradual: Iniciar con servidor cloud de especificación mínima ($250.000/mes) y escalar según demanda. Monitorear uso de recursos mensualmente.

Capacitación continua: Planear sesiones de reentrenamiento trimestrales, especialmente al incorporar nuevos domiciliarios. Documentar procesos en videos cortos.

Plan de contingencia: Establecer protocolo de respaldo manual para continuar operaciones ante caídas del sistema. Mantener backup offline del catálogo de productos.

Seguridad de datos: Implementar política de contraseñas fuertes, autenticación de dos factores para panel admin y auditoría mensual de logs de acceso.

Cumplimiento legal: Verificar cumplimiento de Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012) para información de clientes. Incluir política de privacidad en la app.

Conectividad de respaldo: Considerar plan de datos móviles de backup para la fábrica en caso de falla de internet principal.

Feedback de usuarios: Implementar sistema de calificación y comentarios en la app para mejora continua del servicio.

C. PRÓXIMOS PASOS

- Validación de requerimientos (Semana 1): Reunión con el dueño de la fábrica para confirmar funcionalidades prioritarias, flujos de trabajo actuales y expectativas del sistema. Definir alcance mínimo viable (MVP).

- Solicitud de cotizaciones formales (Semana 1-2): Enviar RFP (Request for Proposal) a DevApps Bogotá y al menos 2 proveedores adicionales con especificaciones detalladas para comparar propuestas finales.

- Selección final de proveedor (Semana 3): Evaluar propuestas, negociar condiciones de pago, SLAs y garantías. Firmar contrato con hitos de entrega y penalidades por incumplimiento.

- Kick-off del proyecto (Semana 4): Reunión inicial con equipo de desarrollo, entrega de accesos, definición de canales de comunicación (Slack/Teams) y calendario de reuniones semanales de seguimiento.

- Configuración de infraestructura (Semana 4-5): Apertura de cuenta en proveedor cloud, configuración de servidor, base de datos, repositorio Git y ambiente de desarrollo.

- Diseño de prototipos (Semana 5-6): Validación de mockups de interfaces (panel web y apps móviles) con usuarios finales antes de iniciar desarrollo.

- Desarrollo iterativo (Semana 7-14): Sprints de 2 semanas con entregas incrementales. Pruebas de aceptación al final de cada sprint con retroalimentación del cliente.

- Pruebas piloto (Semana 15): Implementación con grupo reducido de clientes y 1-2 domiciliarios para validar funcionamiento en condiciones reales.

- Lanzamiento oficial (Semana 16): Despliegue completo, campaña de difusión entre clientes actuales y monitoreo intensivo de sistema durante primera semana.

VII. ANEXOS

Cotizaciones de proveedores

Especificaciones técnicas detalladas

Plan de implementación completo

Documentación de garantías y soporte

Documento elaborado el: [Fecha]
Próxima revisión: [Fecha]